## Slide 1
Spisová služba
Mgr. Jakub Vaněk
Jakub.Vanek@praha.eu

## Slide 2: Současný stav
Stávající rozvojová smlouva a příprava nové smlouvy
Předpokládaný termín uzavření nové smlouvy: červen 2026
Následná realizace dílčích opatření dle priorit
Hlavní priority: atestovaná spisová služba pro MČ a řešení pro školy a další organizace MHMP
Výběr škol a organizací je určen ze strany p. Dvořáka (SML, MHMP)
Nelze plně garantovat termín 1. 1. 2027 pro všechny organizace
  Důvod: nemáme v současné době dodavatele, se kterým se bude řešit implementace, a tudíž nemůžeme s ním konzultovat, kolik bude schopen implementovat organizací, škol apod.
Historie RS: 26. 6. 2025 připomínky / 16. 2. 2026 podpis

## Slide 3: Možnosti organizací
Řešení skrze MHMP
Implementace, podpora a licenční pokrytí jsou řešeny v rámci nové rozvojové smlouvy. Navazuje na předchozí snímek – riziko krátkého termínu a vysokého počtu organizací.
B) Možnosti zajištění spisové služby
  Organizace si mohou zřídit spisovou službu samostatně
  Mají možnost zvolit si vlastní řešení
V případě vlastního řešení je nutné zajistit:
  Implementaci systému ve spolupráci s dodavatelem
    při absenci smluvního vztahu s MHMP nelze čerpat podporu z podporové smlouvy
    podporu je tedy nutné řešit přímo s dodavatelem již v rámci implementace
  Licenční zajištění
    MHMP může poskytnout licenci (pro e‑Spis)
    licence musí být zajištěna v rámci implementace

## Slide 4: Pilotní projekt
Pilot pro 18 škol určených SML MHMP– kick-off proběhl 1.4.2026
Implementace e‑Spis LITE + školení
Komunikace přes kontakty od p. Dvořáka (SML, MHMP)
Aktuálně: analýza prostředí a sběr dat
Další fáze: příprava v DC HMP + implementace
Školení uživatelů a podpora
        Seznámení se s aplikací
        Založení dokumentu, vytvoření odpovědi na dokument, práce se spisy
        Práce se soubory, podepisování, přijímání a odesílání datových zpráv
        Vyřizování dokumentů a uzavírání spisů
        Založení ukládací jednotky a vložení dokumentu, práce ve spisovně
        Možnosti vyhledávání, tisku a uživatelského nastavení, administrátorské nastavení
Ověření funkčnosti akceptace projektu
Nezbytná součinnost ze strany školských zařízení při zpracování podkladů určených k vyplnění

## Slide 5
Děkuji za pozornost